Załącznik nr 4 – wzór umowy ZO/1/2024

Umowa nr CZDiR/DAP/        /          /W

Zawarta w dniu  …………………………  pomiędzy Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z. o. o, 41-218 Sosnowiec  ul. G. Zapolskiej 3, działającym na podstawie KRS nr 0000532342, posiadającym numer NIP 644 35 08 924, numer REGON 276240724

reprezentowanym przez :

1.  Prezes Zarządu                                   -  dr n. med. Andrzej Siwiec

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowane przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Inspektorem ”.

§ 1

Podstawa prawna

- Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z Regulaminem zawieraniu umów o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych.

- Integralną cześć umowy stanowią zapisy zapytania ofertowego oraz oferta Wykonawcy.

§ 2

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku i przebudowa Izby Przyjęć na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR.” obejmującego m.in.:

  - rozbudowę i przebudowę Izby Przyjęć na Szpitalny Oddział Ratunkowy z uwzględnieniem wytycznych dotyczących technologii medycznych oraz integracji z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym/medycznym,

  - wykonanie lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR,

  - wykonanie przebudowy infrastruktury zewnętrznej obiektu w sąsiedztwie inwestycji m. in. przebudowa układu drogowego, przekładki i zabezpieczenia sieci i przyłączy),

  - przebudowę przestrzeni na parterze budynku na izbę przyjęć psychiatryczną, punkt przyjęć planowanych,

- Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych wraz z montażem wyposażenia i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w specjalnościach:

  - konstrukcyjno – budowlanej,

  - instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych,

  - instalacyjnej w zakresie: instalacji wentylacji i klimatyzacji,

  - instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

  - instalacyjnej w zakresie: instalacji gazów medycznych,

  - nadzór nad budową lądowiska wyniesionego,

  - i innych objętych projektem architektoniczno – budowlanym.

- Szczegółowy zakres robót dla zadania objętego nadzorem inwestorskim zawierają:

  - Program Funkcjonalno-Użytkowy,

  - dokumentacja projektowa składająca się  z projektów budowlanych,

  - Zmiany wynikając z pytań potencjalnych Wykonawców robót budowlanych i odpowiedzi Zamawiającego w postępowaniu przetargowym.

- W zakresie wynikającym z umowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec Wykonawcy robót budowlanych, w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

§ 3

Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Do zadań osób pełniących obowiązki inspektora należeć będzie wykonywanie prac i obowiązków zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane, w szczególności:

- ZADANIA OGÓLNE:

  - zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru  robót i weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z założeniami PFU i wytycznymi Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia jej przekazania

  - wyznaczenie spośród Inspektorów Nadzoru osoby pełniącej funkcję Koordynatora czynności pozostałych inspektorów nadzoru na budowie,

  - współpraca z Zamawiającym, Projektantem pełniącym nadzór autorski, Wykonawcą robót budowlanych i innymi osobami wskazanymi przez Zamawiającego,

  - pełnienie swojej funkcji z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej dbając o bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane.

  - realizowanie wszystkich innych czynności i zadań niewymienionych w poniższych punktach, a które:

- związane są z zadaniami inwestycyjnymi i nadzorem nad prowadzeniem robót a wynikają z warunków zawartej umowy z Wykonawcą robót budowlanych, uwarunkowań realizowanych zadań, przepisów prawa, sztuki budowlanej i inżynierskiej lub

- okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji  zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dla zadania: „Rozbudowa budynku i przebudowa Izby Przyjęć na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR.”

- PEŁNIENIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ I TERMINOWOŚCIĄ REALIZACJI UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE:

  - zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności zapewnienie uprawnionego zastępstwa,

  - udział w protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych,

  - reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz wszelkimi wytycznymi branżowymi,

  - nadzorowanie budowy z częstotliwością zapewniającą skuteczny nadzór (wymagana obecność na budowie minimum 1 raz w tygodniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego koordynującego pracę zespołu inspektorów, pozostali inspektorzy w częstotliwości zależnej od rodzaju wykonywanych prac). Odpowiedni Inspektor na żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych lub Projektanta pełniącego nadzór autorski ma obowiązek zgłosić się na budowę w ciągu 48 godzin, licząc od momentu zawiadomienia, w razie potrzeb uzasadnionych postępem realizacji robót budowlanych również w dniu wolnym od pracy. Kontrole dokonywane przez Inspektora będą potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

  - kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa w tym BHP, utrzymania porządku, ograniczenia do minimum hałasu i zapylenia na placu budowy,

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane i projektem,

  - uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich prób, pomiarów, badań, sprawdzeń oraz ocena ich wyników w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

  - zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

  - przyjmowanie od Wykonawcy robót budowlanych powiadomień o stwierdzeniu nieprawidłowości w PFU, ich zweryfikowanie, i przekazanie Zamawiającemu wraz z propozycją sposobu rozwiązania,

  - sprawdzanie atestów, gwarancji, certyfikatów, deklaracji zgodności materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia z kryteriami technicznymi określonymi dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa oraz ich dopuszczeń do stosowania w placówkach ochrony zdrowia, przed ich zastosowaniem,

  - sprawdzanie ilości i jakości stosowanych materiałów, urządzeń, wyposażenia, nadzorowanie kompletności dostaw i prawidłowości ich montażu,

  - weryfikacja zakresu i wartości wykonanych robót oraz dokonywanie ewentualnych korekt przedłożonych kosztorysów w terminie 5 dni od dnia otrzymania;

  - bieżące monitorowanie wpływu wykonywanych czynności w ramach robót budowlanych na infrastrukturę szpitala niebędącą terenem budowy oraz zobowiązanie Wykonawcy i egzekwowanie od niego podjęcia niezbędnych działań naprawczych i zapobiegających ewentualnym dalszym ubytkom,

  - weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej w terminie do 4 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy robót budowlanych dokumentów w powyższym zakresie,

  - egzekwowanie terminowego usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac, poświadczenie usunięcia wad, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nieusunięcia usterek i wad,

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

  - opiniowanie i wskazywanie sposobów załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji,

  - w przypadku zejścia Wykonawcy z terenu budowy przed ukończeniem realizacji robót budowlanych udział w inwentaryzacji robót wykonanych oraz ilości i jakości materiałów dostarczonych na budowę,

  - rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii Projektanta pełniącego nadzór autorski, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,

- REPREZENTOWANIE I KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:

  - informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz zobowiązanie Wykonawcy i egzekwowanie od niego podjęcia niezbędnych działań naprawczych i zapobiegających ewentualnym zagrożeniom,

  - na wniosek Zamawiającego, reprezentowanie go w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z inwestycją, uczestnictwo w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji, jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym, przedkładanie stosownych dokumentów dotyczących realizacji zadania,

  - chronienie interesów Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z umową w kontaktach z osobami trzecimi,

  - wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej – uzyskanie zgody Projektanta pełniącego nadzór autorski na te zmiany, uzyskiwanie od Projektanta pełniącego nadzór autorski wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

  - informowanie Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

  - powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych, doradzanie Zamawiającemu w przypadku zaistnienia roszczeń i sporów z Wykonawcą robót budowlanych,

- NARADY:

  - prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w sprawach dotyczących realizacji inwestycji, a także w zależności od potrzeb Zamawiającego, Wykonawcy i Projektanta pełniącego nadzór autorskiego,

  - sporządzanie protokołów z narad koordynacyjnych,

  - egzekwowanie od uczestników narad podpisów na sporządzonych protokołach i przekazywanie ich kopii zainteresowanym Stronom,

  - bieżące egzekwowanie zaleceń, ustaleń z narad koordynacyjnych,

- WERYFIKACJA I SPORZĄDZENIE DOKUMENTÓW:

  - przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego stwierdzających przejęcie obowiązków pełnienia funkcji inspektorów nadzoru nad robotami budowlanymi,

  - składanie na żądanie Zamawiającego sprawozdań z postępów realizacji inwestycji wraz z dokumentacją fotograficzną w wersji elektronicznej, przesyłane na wskazany adres e-mail,

  - szacowanie i weryfikowanie w zakresie rzeczowym i finansowym oraz uzgadnianie z Zamawiającym:

  - robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania:

  - sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania:

  - roboty dodatkowe nieobjęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych

  - sprawdzanie kosztorysów ofertowych na:

  - roboty dodatkowe nieobjęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych

  - kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i systematyczne dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wykonanie wszystkich czynności mających znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

- ODBIORY I ROZLICZENIE INWESTYCJI:

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie wskazanym przez Wykonawcę robót budowlanych (Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem min. na 3 dni robocze  o terminie odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających),

  - weryfikacja zgłoszonej przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót,

  - sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentów wymaganych do odbioru oraz wszelkich innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę,

  - uczestniczenie w komisjach odbiorów oraz przygotowanie protokołów uwzględniających ewentualne wady i usterki z:

  - odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiorów częściowych,

  - odbioru końcowego,

bez oddzielnego wynagrodzenia,

  - sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Zamawiającego, Wykonawcę i Projektanta pełniącego nadzór autorski o wykrytych wadach, określając zakres konieczny do wykonania robót poprawkowych,

  - egzekwowanie terminowego usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac, poświadczenie usunięcia wad, wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nieusunięcia usterek i wad,

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

  - przeprowadzenie częściowych, comiesięcznych rozliczeń wykonanych i odebranych robót, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja kosztorysów, faktury za wykonane roboty budowlane wystawionej po podpisaniu przez Strony umowy protokołu odbioru częściowego,

  - przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja kosztorysów, faktury za wykonane roboty budowlane wystawionej po podpisaniu przez Strony umowy protokołu końcowego niezawierającego żadnych zastrzeżeń i uwag oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

  - rozliczenie umowy robót budowlanych w przypadku jej wypowiedzenia,

  - uczestniczenie w komisjach odbiorów w okresie gwarancji oraz komisji odbioru ostatecznego (po upływie okresu gwarancji) – bez oddzielnego wynagrodzenia.

§ 4

Prawa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

      - Inspektor ma prawo:

  - wydawać Kierownikowi Budowy i innym przedstawicielom Wykonawcy polecenia, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, dotyczące między innymi:

  - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

  - wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

  - żądać od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę lub umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych. W przypadku odmowy wstrzymania robót mogących wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę lub umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do ich bezpośredniego wstrzymania.

§ 5

Termin wykonania przedmiotu zamówienia

- Termin rozpoczęcia nadzoru - od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych. Termin rozpoczęcia robót budowlanych szacowany jest na czerwiec/lipiec 2024 r.

- Termin zakończenia nadzoru – do dnia protokolarnego potwierdzenia przez Strony usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych  przy ostatecznym odbiorze  gwarancyjnym zadania inwestycyjnego oraz jego rozliczenia.

- Dodatkowe informacje:

  - planowany termin zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynosić będzie do 180 dni od daty przekazania terenu robót budowlanych.

  - okres gwarancji na realizowaną inwestycję zgodnie z umową na roboty budowlane wynosić będzie 60 miesięcy od daty protokolarnego odbioru zadania inwestycyjnego.

- Zamawiający uprawniony jest do jednostronnej zmiany terminu przekazania terenu robót budowlanych z uwagi na dobro pacjentów lub inne nieprzewidziane przyczyny leżące po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony o czas równy czasowi, o który Zamawiający przesunął termin rozpoczęcia robót- maksymalnie do 8 tygodni.

- Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia pełnienia nadzoru może ulec zmianie stosownie do rzeczywistego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór.

- Zmiana terminu realizacji umowy nie stanowi podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem zapisów w § 11.

§ 6

Pełnomocnictwo

W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Inspektor pełniąc funkcję nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W ramach tych czynności Inspektor nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.

§ 7

Odpowiedzialność i oświadczenia Wykonawcy

- Inspektor ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada wiedzę na temat trudności i potencjalnych ryzyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca oświadcza, że znane są mu wszelkie okoliczności wpływające na sposób prowadzenia prac i ich organizację oraz że uwzględnił te warunki przy określeniu ceny w ofercie,

  - zapoznał się z dokumentacją oraz że informacje otrzymane od Zamawiającego umożliwiły mu ocenę zakresu przedmiotu zamówienia, warunków i czasu koniecznego do należytego i terminowego jego wykonania.

  - zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją robót, które wykonywać będą osoby pozostające w jego dyspozycji, a co za tym idzie zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec osoby wykonujące przedmiot zamówienia, chyba że wypadek został spowodowany z wyłącznej winy Zamawiającego.

  - spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu umowy (np. pozwolenia),

  - posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku zaniedbań w wykonywaniu obowiązków określonych niniejszą umową, jak również za szkody powstałe na skutek ich niewykonania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników w związku z wykonywaniem przez nich przedmiotu zamówienia jak za swoje własne i w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności i gospodarności w realizacji wszystkich punktów niniejszej umowy zgodnie ze swoją aktualną wiedzą, uprawnieniami oraz doświadczeniem w dostawie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu umowy na każdym etapie.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie 3 dni od ich zgłoszenia.

- Wykonawca ma obowiązek zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej.

§ 8

Wynagrodzenie

            - Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za cały przedmiot umowy w wysokości:

wartość netto wynosi ……………………….  zł, (słownie: ………..…………..zł),

podatek VAT w wysokości …….%, co stanowi kwotę ………………….....zł (słownie: ……………………………..….zł),

…………………….zł brutto (słownie: ……………………………………….zł brutto), przy czym za okres 1 miesiąca:

…………………….zł netto (słownie: ………..…………..zł),

………………….....zł brutto (słownie: ………..…………..zł).

      - Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym związane z dojazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zadania, wszystkie obowiązujące podatki, opłaty celne oraz udział  w ostatecznym odbiorze gwarancyjnym.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w okresie równym rzeczywistemu okresowi realizacji inwestycji.

      - Rozliczenie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie odbywało się na podstawie sześciu faktur częściowych, przy czym pięć pierwszych faktur będzie w równej kwocie w wysokości 1/6 całości wynagrodzenia ryczałtowego pomniejszonej o 20%. Ostatnia faktura w pozostałej do rozliczenia wysokości zostanie wystawiona po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i podpisaniu protokołu końcowego pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym.

      - Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy jest stała obliczana według wzoru:

Wn = (Wu / 6) * 0,8

przy czym:

Wn – wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy,

Wu – łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy,

n – okres rozliczeniowy, którego rozliczenie dotyczy.

      - W przypadku rozwiązania umowy wynagrodzenie miesięczne przysługuje proporcjonalnie za okres, w którym inwestycja była prowadzona.

      - Podstawą do wystawienia faktur jest oryginał protokołu odbioru usługi nadzoru, potwierdzony przez Strony. Faktury wystawiane najpóźniej do 7-go dnia następnego miesiąca.

      - Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

      - Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT.

      - Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.

      - Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi podanymi w komparycji umowy.

      - W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego, Wykonawca przesyła fakturę VAT na adres: faktury@czdir.pl

      - Płatność za przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

      - Zmiana terminu realizacji umowy nie stanowi podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia umownego.

      - Zamawiającemu przysługuje jednostronne uprawnienie do zawieszenia wykonywania umowy w przypadku zaprzestania wykonywania robót budowlanych w szczególności na skutek odstąpienia od umowy na roboty budowlane lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron.

      - Zamawiający ustala następujące warunki zawieszenia wykonywania kompleksowego nadzoru:

  - zawieszenie może nastąpić maksymalnie 2 razy,

17.2 w trakcie trwania okresu zawieszenia Wykonawca nie jest zobowiązany do świadczenia usług w ramach niniejszej umowy, a Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia,

17.3 okres realizacji umowy ulega proporcjonalnemu przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy,

17.4 Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem i zakończeniem okresu zawieszenia.

§ 9

Identyfikacja podatkowa

  - Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego wskazania Zamawiającemu rachunku bankowego, który jest zgodny z rachunkiem bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.

  - W przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie 1 dnia od momentu zaistnienia zmiany. Informacja winna zawierać nowy numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie na który mają zostać dokonane płatności, i być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz w pierwszej kolejności przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej: faktury@czdir.pl), a następnie w oryginale do siedziby Zamawiającego. Informacja o której mowa powyżej stanowi podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego aneksu do umowy w zakresie zmiany rachunku bankowego.

  - W przypadku poinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, jego wykreślenia lub stwierdzenia przez Zamawiającego wykreślenia wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, płatność wymagalna zostaje zawieszona do dnia wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

  - W przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z ust. 2, który został określony zgodnie z niniejszą umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania dodatkowych opłat, kar, rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałą zwłokę w zapłacie polisy.

  - W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałożona przez Urząd Skarbowy wobec Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami lub równowartości podatku dochodowego od osób prawnych jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu skarbowego z tytułu okoliczności wynikających z powyższych punktów, albo szkody jaką Zamawiający poniesie z tego tytułu.

§ 10

Reprezentacja

- Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów jest: ………………………………………………………………………………………

- Wykonawca oświadcza, że Inspektorzy wskazani w ust. 3 niniejszego paragrafu posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji

oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniających do pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Przedstawicielem Inspektora do pełnienia obowiązku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  jest:

  - Koordynator Inspektorów nadzoru inwestorskiego: ........................................

  - Inspektor w specjalności konstrukcyjno– budowlanej : ………………….

  - Inspektor w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych : …………………………

  - Inspektor w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń cieplnych: ………………………………….

  - Inspektor w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji wentylacji i klimatyzacji: ………………………………

  - Inspektor w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: ……………………….

  - Inspektor w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji gazów medycznych: ……………………………

  - Inspektor w specjalności konstrukcyjno– budowlanej, który będzie pełnił funkcję kierownika robót w zakresie budowy lądowiska……………………………

- Powyższe funkcje może pełnić jedna lub kilka osób. Zamawiający dopuszcza pełnienie kilku lub wszystkich funkcji przez jedną osobę tylko pod warunkiem spełnienia przez nią ww. wymagań Zamawiającego w odpowiednim zakresie.

- Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- W przypadku zmiany osób, wyszczególnionych w niniejszym paragrafie nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w treści Zapytania ofertowego.

- Zamawiający może żądać od Inspektora zmiany osób wyszczególnionych w niniejszym paragrafie, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Inspektor obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym w piśmie Zamawiającego z zachowaniem wymogu określonego w Zapytaniu ofertowym.

- Zmiana osób wyszczególnionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy.

§ 11

Zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie przypadków.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron umowy wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach.

- Zamawiający dopuszcza:

  - możliwość zmiany umowy na podstawie przesłanek określonych w art. 455 ustawy PZP,

  - możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu:

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami o ilość dni faktycznego wstrzymania prac z tego powodu,

- konieczności wydłużenia realizacji robót budowalnych, w przypadkach określonych w umowie na wykonanie robót budowlanych, a niemożliwych do przewidzenia w momencie udzielania zamówienia,

- Zamawiający uprawniony jest do jednostronnej zmiany terminu przekazania terenu robót z uwagi na dobro pacjentów lub inne nieprzewidziane przyczyny leżące po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony o czas równy czasowi, o który Zamawiający przesunął termin rozpoczęcia robót- maksymalnie do 8 tygodni.

Zmiany opisane w niniejszym punkcie wchodzą w życie z dniem zawarcia aneksu przez strony umowy.

  - możliwość zmiany ceny ofertowej za realizację przedmiotu umowy:

- z powodu ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług VAT wprowadzonej przez odpowiednie organy państwowe z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę, przy czym cena netto pozostaje bez zmian. Zmiana opisana w niniejszej lit. wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmian danych identyfikujących Strony (np. w wyniku przekształcenia, zmiany adresu itp.). Zmiana opisana w niniejszym pkt wchodzi w życie z dniem zawarcia aneksu.

  - Zamawiający dopuszcza inne niż opisane powyżej, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zmiany umowy.

§ 12

Kary umowne

- Zamawiający może nałożyć karę umowną na Wykonawcę:

- w przypadku uchybień w profesjonalnej staranności i terminowości wykonywania obowiązków, o których mowa w § 3 niniejszej umowy, Inspektor zapłaci karę umowną w wysokości 250 zł netto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdego z obowiązków,

  - w przypadku niestawienia się Inspektora na terenie budowy w czasie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu powyższej czynności;

  - za nieobecność upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek,

  - za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

  - za nadzorowanie budowy z mniejszą częstotliwością obecności na budowie niż 1 raz w tygodniu w wysokości 1500 zł za każdy taki przypadek,

  - w razie rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1.

Kary należne Zamawiającemu będą płatne przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej lub będą potrącane z faktury.

- W razie rozwiązania umowy zapisy dotyczące kar umownych pozostają w mocy.

§ 13

Rozwiązanie umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w następujących przypadkach:

  - jeżeli Inspektor nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z umowy lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych,

  - jeżeli Inspektor nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 3 umowy, i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków wówczas wynagrodzenie Inspektorowi nie przysługuje,

  - jeżeli Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia,

  - w razie postawienia firmy Inspektora w stan likwidacji, upadłości.

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych z jakichkolwiek przyczyn przed zakończeniem budowy, w takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych.

- Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie zaniechania realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych o których mowa w paragrafie 2.

§ 14

Autorskie Prawa Majątkowe

Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wykonanych w realizacji przedmiotu zamówienia na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania i upubliczniania dowolną techniką oraz wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych i udziela Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania autorskich praw osobistych do nich.

Powyższe nastąpi bez odrębnego wynagrodzenia z chwilą wytworzenia utworu.

§ 15

Ochrona Danych Osobowych

Zasady przetwarzania przez wykonawcę danych osobowych zawartych w dokumentacji budowy określa umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Wszelkie regulacje określone w niniejszej umowie dotyczące Podwykonawcy, mają odpowiednie zastosowanie również do dalszych Podwykonawców.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawo budowlane i innych ustaw.

- Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy - Strony zobowiązują się załatwić w drodze ugody, natomiast w przypadku jej nie osiągnięcia, poddać rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Strony oświadczają, iż podane adresy są aktualne i służą do wszelkiej korespondencji między Stronami.

- W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 5, Strony zobowiązują się do informowania o zmianie swych adresów. Doręczenie korespondencji pod wskazany adres uznaje za skuteczne, niezależne od rzeczywistego odebrania korespondencji.

- W razie gdyby którekolwiek postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca			Zamawiający

…………………………….					…………………………..

Załącznik nr 1 do umowy

CZDiR/DAP/       /       /W z dnia ………

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 -3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem uzyskanych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec;

- Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. - adres e-mail, iod@czdir.pl

uzyskane w niniejszym postępowaniu dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych.; (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

w celu udokumentowania realizacji umowy, na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego i realizacji projektu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f (RODO);

odbiorcami uzyskanych danych osobowych będą firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, księgowości, kancelariom prawnym, a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (US, ZUS) i podmioty upoważnione w zakresie nadzoru i kontroli projektu;

uzyskane dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu - do celów podatkowych - przez okres 5-ciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora oraz o okres wymagany do celów dokumentacyjnych projektu. Po tym okresie dane osobowe będą anonimizowane lub usuwane.

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. 
Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy.

Administrator nie zamierza przekazywać danych do tzw. „państwa trzeciego”, 
tj. państwa, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.

w odniesieniu do uzyskanych w postępowaniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy wnoszący skargę uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;

osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu określonego innymi przepisami prawa.

Przedstawiciel Wykonawcy		Przedstawiciel CZDiR

im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.

………………………………………..			……………………………………….

podpis  i pieczęć                                                            pieczęć i podpis                                                 osoby/ób uprawnionej/ych				osoby uprawionej do

do reprezentowania Wykonawcy			do reprezentowania Zamawiającego